Информация

об оценке эффективности  реализации ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории администрации Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области на 2010-2020 годы» (с изменениями 2014 г.)  за отчетный 2014  финансовый год

20.01.2015г.

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год | всего | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 ГСМ | Тыс. т | 9,0 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 8,4 | 2,4 | 2,8 | 3,2 |
| Показатель результативности 1. Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО ((П7 / П3)*100%) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем потребления ЭЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета | Тыс.квт | 709 | 237,0 | 236,0 | 236,0 | 498 | 170 | 163 | 165 |
| Объем потребления электрической энергии | Тыс.квт | 709 | 237,0 | 236,0 | 236,0 | 498 | 170 | 163 | 165 |
| Показатель результативности 2. Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО ((П8 / П4)*100%) |  | 16.3 | 16 | 16 | 16 | 3 | - | - | 11 |
| Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |  | 1.14 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | - | - | 0.38 |
| Объем потребления тепловой энергии | Тыс. г\калл | 6.4 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 7,3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
| Показатель результативности 3 Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО ((П9 / П5)*100%) |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | - | - | 20 |
| Объем потребления ТЭ, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета |  | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | - | 2.0 |
| Объем потребления тепловой энергии | Тыс.м.кв. | 24.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы | В 2014 г. в ДЦП внесен ряд существенных изменений, в связи с этим для оценки взяты количественные показатели результативности по основному мероприятию энергосбережения - установка приборов учета. Исходя из показателей результативности программы нужно отметить, что за отчетный год в сравнении с прошлыми, установлены приборы учета теплоэнергии и водопотребления, что привело к уменьшению бюджетных расходов на оплату топлива и электроэнергии объектов бюджетной сферы, не менее 5%.. Затрачено бюджетных средств на данное мероприятие согласно плана, в следствии чего изменений объема и состава расходных обязательств не повлекло. Результатом оценки экономической эффективности можно считать: Продолжить финансирование ДЦП в запланированном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ___________________________ Ахметшин Р.М.

Исполнитель ___________________________ Лейб Т.И.

Телефон 42-192

М.П.