НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  ТАТАРСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 12 | января | 2013 г. | с. Новомихайловка | № | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования Новомихайловского сельсовета Татарского района»

- В соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 года N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства  Российской Федерации от 02.08.2010 N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации", в соответствии со статьей 11.2 Закона Новосибирской области от 15.12.2007 N 166-ОЗ "О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области" в целях обеспечения системного подхода к оценке результатов реализации долгосрочных целевых программ Новомихайловского сельсовета, руководствуясь Уставом Новомихайловского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории  муниципального образования Новомихайловского сельсовета (Прилагается).

- Опубликовать настоящее постановление в местном печатном издании «Новомихайловский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Новомихайловского сельсовета.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава

Новомихайловского

сельсовета                                                        	  Р.М.Ахметшин

- Утвержден

- Постановлением

администрации

Новомихайловского

сельсовета

От 12.01.2013 г. N 1

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ НОВОМИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Новомихайловского сельсовета (далее - муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

2. Муниципальной программой является система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение приоритетов и целей муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности села Новомихайловка и деревни Дубровино.

3. Муниципальная программа включает в себя долгосрочные целевые программы и отдельные мероприятия администрации Новомихайловского сельсовета.

4. Муниципальная программа может включать в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.

Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

5. Разработка и реализация муниципальной программы включает следующие основные этапы:

1) разработка и утверждение программы;

2) реализация программы, включая мониторинг и оценку эффективности реализации муниципальной программы и внесение корректировок.

6. Привлечение консультантов и сторонних организаций на платной основе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

7. Муниципальная программа утверждается решением сессии Совета депутатов Новомихайловского сельсовета Татарского района Новосибирской области.

- II. Требования к содержанию муниципальной программы

8. Муниципальные программы разрабатываются исходя из приоритетов социально-экономического развития поселения, положений федеральных законов и законов Новосибирской области, решений Совета депутатов Новомихайловского сельсовета.

9. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению№1 к настоящему Порядку;

2) общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

3) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки реализации муниципальной программы;

4) перечень включенных в состав муниципальной программы подпрограмм (включая входящие в них ведомственные целевые программы) и долгосрочных целевых программ, обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной программы, в том числе содержащую:

а) обобщенную характеристику мер муниципального регулирования;

б) прогноз сводных показателей объема и стоимости муниципальных услуг, оказываемых органом местного самоуправления, муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальными заданиями в рамках реализации муниципальной программы (при оказании муниципальных услуг (работ) в рамках программы);

в) информацию об участии акционерных обществ, общественных, иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы;

5) механизм реализации и систему управления муниципальной программы, в том числе механизм взаимодействия заказчиков и исполнителей муниципальной программы;

6) информацию по ресурсному обеспечению за счет всех источников финансирования (местные бюджеты, внебюджетные средства) с расшифровкой по заказчикам и исполнителям муниципальной программы, подпрограммам, долгосрочным целевым программам, ведомственным целевым программам, отдельным мероприятиям муниципальной программы, а также по годам реализации муниципальной программы;

7) прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) в сфере действия муниципальной программы, включая оценку планируемой эффективности муниципальной программы по следующим критериям:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики села. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

10. Требования к содержанию и форме разделов муниципальной программы определяются в соответствии с  Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новомихайловского сельсовета.

11. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новомихайловского сельсовета.

- III. Основание и этапы разработки муниципальной программы

12. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утвержденных распоряжением администрации Новомихайловского сельсовета.

Проект перечня муниципальных программ формируется специалистами администрации Новомихайловского сельсовета.

Подготовка и внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по распоряжению администрации Новомихайловского сельсовета, на основании предложений специалистов администрации Новомихайловского сельсовета.

Уточненный перечень муниципальных программ ежегодно выносится на рассмотрение Совета депутатов Новомихайловского сельсовета до 1 июня года, предшествующего очередному финансовому году.

13. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования заказчиков муниципальных программ;

3)основные направления реализации муниципальных программ, в том числе наименования долгосрочных целевых программ и подпрограмм, включая наименования ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий органов местного самоуправления.

14. Разработка проекта муниципальной программы производится администрацией Новомихайловского сельсовета в соответствии с настоящим Порядком.

15. Проект муниципальной программы, согласованный со всеми заказчиками, подлежит обязательному согласованию последовательно со специалистами администрации Новомихайловского сельсовета.

Кроме того, проект муниципальной программы не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до заседания Совета депутатов Новомихайловского сельсовета, на котором планируется утверждение программы, направляется для проведения финансово-экономической экспертизы в Ревизионную комиссию администрации Новомихайловского сельсовета.

Состав материалов, представляемых с проектом муниципальной программы, определяется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новомихайловского сельсовета.

16. Специалисты администрации Новомихайловского сельсовета осуществляют оценку проекта муниципальной программы в установленной сфере деятельности в течение 15 рабочих дней с момента поступления проекта муниципальной программы на рассмотрение.

17. После получения заключения Ревизионной комиссии администрации Новомихайловского сельсовета, проект программы выносится администрацией на рассмотрение Совета депутатов Новомихайловского сельсовета.

18. При одобрении проекта муниципальной программы Совета депутатов Новомихайловского сельсовета принимает решение об утверждении муниципальной программы.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года и планового периода, подлежат утверждению до 1 декабря года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

19. В течение пяти рабочих дней после утверждения муниципальной программы заказчик  в обязательном порядке:

1) представляет муниципальную программу в администрацию Новомихайловского сельсовета;

2) размещает на официальном сайте администрации в сети Интернет текст утвержденной муниципальной программы.

- IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

20. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Новомихайловского сельсовета осуществляется за счет средств федерального бюджета, за счет средств областного бюджета, за счет средств местного  бюджета Новомихайловского сельсовета, за счет средств предприятий и организаций поселения.

21. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета Новомихайловского сельсовета и планирование бюджетных ассигнований.

- V. Управление и контроль реализации муниципальной программы

22. В процессе реализации муниципальной программы заказчик вправе принимать решения о подготовке изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

23. Изменения, связанные с изменением объемов финансирования муниципальных программ в текущем финансовом году, включая изменения, связанные с перераспределением объемов финансирования между подпрограммами, долгосрочными целевыми программами, отдельными мероприятиями, объектами Новомихайловского сельсовета, вносятся не более двух раз в год, но не позднее 1 сентября текущего финансового года (за исключением изменений, связанных с привлечением и использованием средств областного бюджета, а также выполнением публичных обязательств перед гражданами).

Изменения, связанные с изменением объемов финансирования муниципальных программ с очередного финансового года, включая изменения, связанные с перераспределением объемов финансирования между подпрограммами, долгосрочными целевыми программами, ведомственными целевыми программами, отдельными мероприятиями, объектами Новомихайловского сельсовета, вносятся не более двух раз в год, но не позднее 1 декабря текущего финансового года (за исключением изменений, связанных с привлечением и использованием средств областного бюджета, а также выполнением публичных обязательств перед гражданами).

Внесение изменений в муниципальную программу, оказывающих влияние на объемы финансирования муниципальной программы, утвержденной решением сессии Совета депутатов Новомихайловского сельсовета, может производиться в иные сроки на основании решений Главы Новомихайловского сельсовета, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ на основании настоящего Порядка.

24. Изменения в муниципальную программу разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном для разработки и утверждения проекта муниципальной программы.

Проект распоряжения администрации Новомихайловского сельсовета о внесении изменений в муниципальную программу представляется на согласование с обязательным приложением пояснительной записки, объясняющей необходимость внесения в муниципальную программу представленных изменений.

25. В целях контроля реализации муниципальных программ специалисты администрации Новомихайловского сельсовета осуществляют мониторинг реализации муниципальных программ по итогам полугодия и года. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новомихайловского сельсовета.

26. Результаты мониторинга реализации муниципальных программ представляются Главе Новомихайловского сельсовета 2 раза в год.

27. Годовой отчет о ходе и результатах реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) подготавливается заказчиком до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подготовка годового отчета производится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новомихайловского сельсовета.

28. Годовой отчет содержит:

1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;

2) результаты реализации долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ и отдельных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы;

3) результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета Новомихайловского сельсовета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

4) информацию о внесенных администрацией изменениях;

5) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

29. Специалисты администрации Новомихайловского сельсовета ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, формируют сводный годовой доклад о ходе и результатах реализации муниципальных программ и представляют его на рассмотрение Совету депутатов.

Сводный годовой доклад содержит:

1) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов муниципальных программ за отчетный год;

3) сведения о выполнении расходных обязательств Новомихайловского сельсовета, связанных с реализацией муниципальных программ.

В случае отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных,  может содержать предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом.

30. Сводный годовой доклад о ходе и результатах реализации муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Новомихайловского сельсовета в сети Интернет.

31. По результатам оценки эффективности муниципальной программы, проведенной в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новомихайловского сельсовета, Совет депутатов Новомихайловского сельсовета может принять решение о сокращении на текущий финансовый год либо на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с текущего (очередного) финансового года.

- VI. Полномочия органа местного самоуправления при разработке и реализации муниципальных программ

32. Заказчик:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на рассмотрение Совета депутатов Новомихайловского сельсовета;

2) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

3) предоставляет по запросу Ревизионной комиссии Новомихайловского сельсовета, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

4) подготавливает годовой отчет и представляет его на рассмотрение Совету депутатов;

5) ежегодно до начала очередного финансового года утверждает подробный план мероприятий на очередной финансовый год и укрупненный план мероприятий на плановый период в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новомихайловского сельсовета.

33. По итогам очередного отчетного года заказчик проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новомихайловского сельсовета и представляет ее результаты в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, в администрацию Новомихайловского сельсовета.

- VII. Порядок оценки эффективности целевых программ

34. Заказчик целевой программы ежегодно, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет администрации Новомихайловского сельсовета отчет о ходе реализации целевой программы согласно приложению N 2 к настоящему Порядку, отчет о достижении целевых показателей программы согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, а также краткий анализ выполняемых программных мероприятий.

При наличии отклонений фактических показателей и результатов программных мероприятий целевой программы от планируемых значений, заказчик представляет в составе отчета сведения о причинах отклонений и предложения по повышению результативности целевой программы.

35. В отношении целевой программы, срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик подготавливает и до 15 февраля текущего года представляет администрации Новомихайловского сельсовета - расширенный отчет о выполнении целевой программы. Данный отчет должен сопровождаться следующими документами:

1) Отчет о реализации целевой программы за весь период её действия согласно приложению N 2 настоящего Порядка.

2) Отчет о достижении целевых показателей программы согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

3) Пояснительная записка, характеризующая степень выполнения программных мероприятий и достижения показателей индикаторов программы, а также причины отклонений фактически достигнутых результатов программы от запланированных.

36. На основании представленных данных администрация Новомихайловского сельсовета проводит мониторинг и оценку эффективности реализации целевых программ:

Ежегодная оценка характеризует эффективность реализации целевых программ.

Основополагающим документом, отражающим информацию о финансировании целевых программ является местный бюджет Новомихайловского сельсовета.

37. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации целевых программ специалисты администрации готовят заключение об уровне эффективности реализации целевых программ, содержащее, в том числе рекомендации:

1) О сокращении (увеличении) финансирования целевой программы за счет средств местного бюджета Новомихайловского сельсовета на очередной финансовый год.

2) О досрочном прекращении реализации целевой программы.

- VIII. Механизм оценки эффективности реализации целевых программ

38. Критериями оценки эффективности реализации программ являются:

1) Степень достижения количественных показателей эффективности реализации целевых программ.

2) Процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых.

3) Расходы на реализацию мероприятий целевых программ.

4) Процент отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий целевых программ от плановых на соответствующий год.

39. Эффективность реализации каждого из целевых индикаторов программы оценивается на основе плановых значений, установленных в целевой программе, и фактических показателей, достигнутых в ходе реализации Программы. Данный показатель рассчитывается по формуле:

Ф

О = ---;

П

где О - оценка эффективности реализации целевого индикатора за определенный период;

Ф - показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора;

П - планируемое значение целевого индикатора, утвержденное целевой программой.

В результате получаем О1, О2, О3, ... - значения каждого из целевых индикаторов программы.

40. Уровень достигнутых значений целевых индикаторов в целом по программе определяется по формуле:

О1 + О2 + О3

Уо = ------------------;

К

где Уо - уровень достигнутых значений целевых индикаторов программы в целом;

О1, О2, О3, ... - значения оценки эффективности реализации каждого из целевых индикаторов;

К - количество целевых индикаторов программы.

41. Коэффициент использования бюджетных средств целевых программ определяется по формуле:

БФ

Иб = ----;

БП

где Иб - коэффициент использования бюджетных средств;

БФ - фактически использованные бюджетные средства;

БП - планируемые к использованию бюджетные средства.

42. Оценка эффективности реализации целевых программ осуществляется с учетом особенностей программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, экологических, бюджетных) и фактических объемов расходов на их достижение.

Эффективность реализации целевых программ определяется соотношением уровня достигнутых значений целевых индикаторов программы в целом к коэффициенту использования бюджетных средств по формуле:

Уо

Эп = ----;

Иб

43. Эффективность реализации целевой программы будет тем выше, чем выше значение фактически достигнутых значений целевых индикаторов и при этом ниже значение коэффициента использования бюджетных средств:

Эп> = 1 - высокая эффективность реализации целевой программы;

1 > = Эп> = 0,75 - средняя эффективность реализации целевой программы;

Эп< 0,75 - низкая эффективность реализации целевой программы.

- Приложение № 1

- к Порядку разработки, реализации

- и оценки эффективности

- муниципальных программ

- Новомихайловского сельсовета

ПАСПОРТ

муниципальной программы

_______________________________________________

(наименование программы)

| Муниципальный заказчик программы. Исполнители основных мероприятий |  |
| --- | --- |
| Подпрограммы программы (включая входящие в них муниципальные целевые программы). Долгосрочные целевые программы, включенные в состав программы |  |
| Цели и задачи программы |  |
| Сроки (этапы) реализации программы |  |
| Объемы финансирования программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий программы) |  |
| Основные целевые индикаторы программы. Ожидаемые результаты реализации программы, выраженные в количественно измеримых показателях |  |

- Приложение № 2

- к Порядку разработки, реализации

- и оценки эффективности

- муниципальных программ

- Новомихайловского сельсовета

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ (НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ) ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ (ЕЖЕГОДНО)

За период _______________________________

| Финансирование программных мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
| План | Факт | Процент выполнения | План | Факт | Процент выполнения | План | Факт | Процент выполнения | План | Факт | Процент выполнения |  | План | Факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЪЕКТ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие нужды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

- к Порядку разработки, реализации

- и оценки эффективности

- муниципальных программ

- Новомихайловского сельсовета

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ЕЖЕГОДНО)

за период _______________________

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое | фактическое | наименование документа, подтверждающего фактическое значение (форма статистической отчетности и т.д.) | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1... |  |  |  |  |  |  |
| 2... |  |  |  |  |  |  |
| 3... |  |  |  |  |  |  |